双严农贸市场南侧道路项目

招 标 文 件

项目名称：双严农贸市场南侧道路项目

项目编号：JG2024-Z21-010

招 标 人：和县乡村振兴投资有限公司、和县历阳镇人民政府

招标代理机构：安徽和州项目咨询有限公司

2024年4月

目  录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	6

第三章：采购需求	22

第四章 评标办法	23

第五章 合同条款及格式	30

第五章 工程量清单（见附件）	77

第六章 图纸及附件（见附件）	78

第七章 技术标准及要求	79

第八章 投标文件格式	80

- 第一章 招标公告

安徽和州项目咨询有限公司受和县乡村振兴投资有限公司委托，现对双严农贸市场南侧道路项目进行组织招标。项目情况具体如下：

1、项目名称及内容

项目名称：双严农贸市场南侧道路项目

项目编号：JG2024-Z21-010

项目性质：工程

招标人：和县乡村振兴投资有限公司、和县历阳镇人民政府

招标代理机构：安徽和州项目咨询有限公司

项目地点：马鞍山市和县

建设规模：双严农贸市场南侧道路道路全长约 113.406m，规划道路红线 18m，为城市支路，设计时速 30km/h。

招标范围：工程施工图纸范围内的施工承包（详见工程量清单）

计划工期：50日历天

质量要求：合格

招标控制价：1842329.39元

资金来源：自筹资金

招标方式：公开招标

标段划分：一个标段

2、投标人资格要求

2.1企业要求

（1）投标人资格要求：投标人应具有独立法人资格，投标人须具备市政公用工程施工总承包三级以上（含三级）资质，具有有效的安全生产许可证。

2.2项目经理要求

（1）资格要求：项目经理须具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格且在投标单位注册，具有安全员b证。

（2）业绩要求：无。

2.3信誉要求：投标人提交投标文件前不得存在以下情形（提供书面承诺，格式自拟）：

（1）被列入法院失信被执行人名单；

（2）存在重大税收违法行为；

（3）被列入严重违法失信企业名单；

（4）被列入政府采购严重违法失信行为名单且被限制投标的；

(5)被省级及以上行业监督部门给予行政处理限制投标，被行业监督部门给予行政处罚限制投标（以行政处罚决定书为准），在限制期内不得参与该行业项目的投标。被依法设立的各级公共资源交易综合管理部门在任何区域限制投标的，在限制期内都不得参与本项目投标。

2.4  联合体投标：本项目不接受联合体投标

2.5  资格审查方式：资格后审

3、招标文件获取时间及方式

3.1获取时间：2024年4月3日至2024年4月8日17时30分（北京时间）

3.2地点：安徽省马鞍山市和县历阳镇楚汉街6号楼安徽和州项目咨询有限公司

3.3方式：现场领取或通过邮件方式获取，投标人通过邮件获取前将招标公告要求的材料扫描发送到邮箱（18655560403@163.com）。初审无误后将发送文件电子版。

3.4售价：0元

3.5报名材料包括：营业执照、授权委托书、被授权人的身份证复印件、法定代表人身份证复印件（以上材料加盖单位公章）。

4、投标文件的递交

4.1截止时间：2024年4月10日10时00分（北京时间）

4.2递交方式（现场递交）：投标文件提交截止时间前，递交纸质版投标文件，纸质文件递交地址：安徽省马鞍山市和县历阳镇楚汉街6号楼安徽和州项目咨询有限公司一楼开标室。

## 5、开启投标文件时间及地点

5.1开启投标文件时间：同投标截止时间。

5.2开启投标文件地点：同递交地点。

## 6、发布公告的媒介

本次招标公告同时在优质采云采购平台（www.youzhicai.com）、安徽和州控股集团有限公司官网（https://www.ahhzkg.com）上发布。

## 7、其他

7.1本项目不收取投标保证金。

## 8、联系方式

1.招标人信息

名  称：和县乡村振兴投资有限公司、和县历阳镇人民政府

地  址：安徽省马鞍山市和县历阳镇陋室西街328号、安徽省马鞍山市和县陋室西街183号

联系方式：杨工 0555-3868710

2.招标代理机构信息

名  称：安徽和州项目咨询有限公司

地  址：安徽省马鞍山市和县历阳镇楚汉街6号楼

联系方式：夏工 18655560403

- 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.2 | 招标人 | 和县乡村振兴投资有限公司、和县历阳镇人民政府 |
| 1.2.3 | 招标代理机构 | 名称：安徽和州项目咨询有限公司 地址：安徽省马鞍山市和县历阳镇楚汉街6号楼 |
| 1.2.7 | 项目名称 | 双严农贸市场南侧道路项目 |
|  | 项目编号 | JG2024-Z21-010 |
|  | 项目性质 | 工程 |
|  | 项目地点 | 马鞍山市和县 |
|  | 资金来源 | 自筹资金 |
|  | 标段划分 | 一个标段 |
|  | 招标范围 | 工程施工图纸范围内的施工承包（详见工程量清单） |
|  | 计划工期 | 50日历天 |
|  | 质量要求 | 合格 |
| 1.4.1 | 对投标人的要求 | 1、企业要求：同招标公告 2、项目经理要求：同招标公告 3、被授权人（委托代理人）必须提供授权委托书，否则投标无效。 |
| 1.4.3 | 投标人信誉 | 见招标公告。 |
| 1.5.1 | 踏勘现场 | 招标人不组织踏勘 |
| 1.8 | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 2.1.4 | 疑问 | 提交时间和方式：2024年4月6日17时前提交电子版至邮箱18655560403@163.com。逾期或署名均不予受理。 |
| 2.2.2 | 澄清与修改 | 招标文件的澄清与修改：影响投标文件编制的，招标人在2024年4月8日17时30分前以邮件形式发给报名的投标人。该澄清或修改构成招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力效力。 |
| 3.2.4 | 招标控制价 | 1842329.39元（最高投标限价） |
| 3.2.6 | 报价的其他要求 | / |
| 3.3.1 | 投标文件的制作 | 纸质招投标 1、投标文件的份数：正本1份、副本3份，并附有首次投标文件word版（无需盖章）的U盘一个一同封装在3个副本封装内。 2、投标文件制作、装订、密封要求： （1）投标文件正本与副本一起封装也可分别装订成册（不得使用活页夹装订），并编制目录，封面上应标记“正本”或“副本”，数量应符合招标文件规定。 （2）投标文件正本和副本须加盖单位公章，根据招标文件格式要求该法定代表人（或授权委托人）盖章或签字的地方须盖章或签字。投标文件封面标注投标人全称。 （3）因投标文件装订问题造成松散、丢失，按无效投标处理。 （4）投标文件密封袋“封口处”应密封，并加盖投标单位公章。 （5）投标文件密封袋上均应写明： 招标人名称： 和县乡村振兴投资有限公司 项目名称：双严农贸市场南侧道路项目 投标人名称：（自行完善） 北京时间2024年4月10日10时00分开标，此时间以前不得开封。. |
| 3.3.3 | 非加密的投标文件电子介质（U盘） | 附有首次投标文件word版（无需盖章）的U盘一个一同封装在投标文件内。 |
| 3.4 | 投标保证金、招标文件费用 | 投标保证金：无，招标文件费用：0元。 |
| 3.5 | 投标有效期 | 投标有效期为60天。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 同开标时间 |
| 4.2.2 | 递交非加密投标文件的地点 | / |
| 5.1.1 | 开标时间及 地点 | 开标时间：北京时间2024年4月10日10时00分。 开标地点：安徽和州项目咨询有限公司1楼开标室 |
| 5.1.2 | 投标人参加开标活动要求 | 代理机构凭以下资料在开标现场接收投标文件： 授权委托人参加开标会的：须携带①法定代表人授权委托书原件和②被授权人身份证原件。 法定代表人参加开标会的：须携带①法定代表人身份证明书原件和②法定代表人身份证原件。 未按以上要求提交的，拒收投标文件。 |
| 5.3 | 评标办法 | 综合评分法，详见招标文件第三章评标办法 |
| 6.1.1 | 中标候选人 | 1、依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。 2、排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的行为等情形，不符合中标条件的，招标人按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人或重新招标。 |
| 6.3 | 履约保证金 | 1、履约保证金形式：☑银行转账 ☑银行电汇 ☑银行保函 ☑担保机构担保 ☑保证保险； 2、履约保证金金额：(中标价 3%)元 3、中标人在中标通知书发出后，合同签订前，必须缴纳履约担保；否则，取消中标资格，其投标保证金不予退还。如采用银行转账方式，账户信息标后提供； 4、退还时间和方式：（招标人自行约定） |
| 7 | 异议、投诉 | 1、异议。投标人如果认为自己的权益受到损害，应按照相关法律法规要求，提交异议。 2、投诉。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起7日内向有关部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。 |
| 8.3 | 拒绝接收投标文件情形 | 投标人出现以下情形之一的，拒绝接收投标文件。 1、投标文件逾期提交或未送达指定地点的； 2、未按照招标文件规定包装、密封投标文件的。 |
| 8.4 | 投标人非正常投标行为 | 投标人出现以下情形之一，导致项目流标的，不再接受其参加本项目的投标。 1、投标保证金或其他形式的投标担保超过招标文件规定时限提交的（不适用）； 2、未按照招标文件要求缴纳投标保证金或其他形式投标担保的（不适用）； 3、在投标有效期内撤销投标文件，或在中标通知书发出前无正当理由放弃中标资格的； 4、存在其他非正常投标行为。 |
| 8.5 | 其他 | 1、投标人应结合项目实际并综合考虑各种风险因素，谨慎报价。 2、评标过程中，评标委员会如有需要投标人澄清、说明的，投标人须在开标区指定的询标室完成澄清说明工作。 3、本项目招标投标过程中出现以下行为，根据情形，参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等规定，予以处理。 ①投标人相互串通投标或者与招标人、代理机构、评标委员会成员串通投标；投标人以向招标人、代理机构或者评标委员会成员行贿或提供其他利益的手段谋取中标的。 ②依法必须进行招标的项目的投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的。 ③中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的。 ④评标委员会成员不客观、公正、履行评标职责的。 4、本项目属于非依法必须招标项目。 |
| 8.6 | 付款方式 | 详见合同。 |
| 8.7 | 特别提醒 | 1、参加本项目投标的投标人不得挂靠，否则清除出场。 2、项目组成员须为单位自有人员，在投标文件中作出承诺即可。 3、本项目投标报价包括全部招标内容，除招标人要求引起的变更外，不因具体项目内容变更而调整，投标人自行考虑报价风险。 4、投标报价包含全部投标及实施过程中的所有费用。投标人所支出的人员工资、食宿费、差旅费、办公费、保险费、综合管理费、利润、招标代理费、评审费所有应由投标人缴纳的税费等一切费用均应包含在投标报价中，投标人报价时需对此充分考虑。 5、招标代理费：参照计价格[2002]1980号文标准的90%收取，专家评审费据实计取。招标代理服务费由中标单位在领取中标通知书前一次性支付。投标人在投标报价中综合考虑，不单独列项。 |

- 投标人须知正文

1  总则

1.1  适用范围

本招标文件参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定编制，仅适用于本次招标所述的服务项目采购。

1.2  有关定义

1.2.1  招投标监督管理部门：系指和县发展和改革委员会。

1.2.2  招标人：系指提出本次招标项目、进行招标的法人或者其他组织。

1.2.3  招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.2.4  投标人：系指购买了本招标文件，且已经提交或准备提交本次投标文件的制造商、投标人或服务商。

1.2.5  服务：与工程有关的服务及相关附加服务。

1.2.6  近X年内：系指从投标截止之日向前追溯X年（“X”为“一”及以后整数）的1月1日起算。如2020年3月20日投标截止，近5年从2015年1月1日起算。

1.2.7  招标项目：见投标人须知前附表。

1.3  投标费用

无论投标结果如何，投标人应自行承担其准备和参加投标活动所发生的一切费用。

1.4  合格的投标人

1.4.1  合格的投标人应符合招标文件载明的投标资格。

1.4.2  投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格（依据相关部门的处理决定及其处理效力和范围）；

（10）被责令停业，暂扣或者吊销执照，或吊销资质证书；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.3投标人信用要求见投标人须知前附表。

1.5  踏勘现场

1.5.1  投标人应自行对服务现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。

1.5.2  踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。招标人向投标人提供的有关服务现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到服务现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

1.5.3  除非有特殊要求，招标文件不单独提供服务使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

1.6  知识产权

投标人须保证，招标人在中华人民共和国境内使用投标资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致招标人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

1.7  纪律与保密

1.7.1  投标人的投标行为应遵守中华人民共和国的有关法律、法规和规章。

1.7.2  投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害招标人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向招标人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

1.7.3  在确定中标人之前，投标人不得与招标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

1.7.4  投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、招标人和招标代理机构施加任何影响都可能导致其投标被否决。

1.7.5  由招标人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到招标人的同意，不能向任何第三方透露。

1.8  联合体投标

本项目是否接受联合体投标：见投标人须知前附表。

1.9  投标专用章的效力

招标文件中明确要求加盖公章的，投标人必须加盖投标人公章。在有授权文件表明投标专用章法律效力等同于投标人公章的情况下，可以加盖投标专用章，否则将导致投标无效。

1.10  合同标的转让

1.10.1  合同未约定或者未经招标人同意，中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

1.10.2  合同约定或者经招标人同意，中标人可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。如果本项目允许分包，招标人根据招标项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应在投标文件中载明。

1.10.3  中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11  招标信息的发布

与本次招投标活动相关的信息发布媒介详见招标公告。

2  招标文件

2.1  招标文件构成

2.1.1  招标文件包括以下部分：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）评标办法

（4）合同条款及格式

（5）工程量清单

（6）图纸

（7）技术标准和要求

（8）投标文件格式

2.1.2  投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。

2.1.3  投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

2.1.4  投标人获取招标文件后，应仔细阅读和检查招标文件的所有内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和方式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2  招标文件的澄清与修改

2.2.1  任何要求澄清招标文件的投标人，均应按照本章第2.1.4项规定的时间和方式向招标人提出疑问。

2.2.2  招标人对招标文件进行的澄清或修改，将以邮件形式发给各投标人，该澄清或修改的内容构成招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。投标人应主动查询。招标人不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

2.3  招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在规定时间内以书面形式提出。招标人将在收到异议之日及时作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3  投标文件的编制

3.1  投标文件编制要求

3.1.1  投标文件是对招标文件的实质性响应及承诺文件。

3.1.2  除非注明“投标人可自行制作格式”，投标文件应使用招标文件提供的格式，详见招标文件第八章“投标文件格式”。

3.1.3  除专用术语外，投标文件以及投标人与招标人就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.1.4  除非招标文件另有规定，投标文件应使用中华人民共和国法定计量单位。

3.1.5  除非招标文件另有规定，投标文件应使用人民币填报所有报价。允许以多种货币报价的，应当按照中国人民银行在开标日公布的汇率中间价换算成人民币。

3.1.6  投标文件应编制连续页码。

3.1.7  电报、电话、传真形式的投标概不接受。

3.1.8  招标人不予退还投标人的投标文件。

3.1.9  除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.2  报价

3.2.1  投标人应以“标段”为报价的基本单位。若整个招标项目分为若干标段，则投标人可选择其中的部分或所有标段报价。标段内所有内容均应报价（免费赠送的除外），否则其投标文件将被否决。

3.2.2  投标人的报价应含所投项目服务内容（详见招标范围及要求）、保险、税费、交付后约定期限内免费后续服务等工作所发生的一切应有费用。投标报价为签订合同的依据。

3.2.3  除非招标文件另有规定，每一标段只允许有一个报价，任何有选择的报价或替代方案将导致其投标被否决。

3.2.4  招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得高于最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5  除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3.2.6  报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3  投标文件制作

详见投标人须知前附表。

3.4  投标保证金

3.4.1  投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2  投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3  招标人最迟将在与中标人签订合同备案后5日内，向中标人退还投标保证金。

3.4.4  投标过程中出现违法违规行为，按照招标文件约定，其投标保证金不予退还的情形包括：

（1）发放中标通知书前，无正当理由书面提出放弃中标资格；

（2）中标通知书发出后，中标人放弃中标项目，无正当理由不与招标人签订合同的，或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的；

（3）投标过程中出现弄虚作假，围标、串标等违法行为被监管部门查处行政处罚的；

（4）存在其他法律、法规、规范性文件规定的不予退还投标保证金的情形；

（5）出现上述情形同时对其不良行为予以记录。

3.5  投标有效期

为保证招标人有足够的时间完成评标和与中标人签订合同，规定投标有效期。投标有效期期限见投标人须知前附表。

4  投标

投标人应按照投标人须知前附表的要求准备投标文件，并在封面上注明“正本”和“副本”字样。投标文件的正本与副本如有不一致之处，以正本为准。

投标文件的正本和所有的副本均需打印（热敏纸无效）。依招标文件要求加盖投标人公章。

4.1  投标文件的密封和标记

4.1.1  投标文件制作、装订、密封要求：

（1）投标文件正本与副本应分别装订成册（不得使用活页夹装订），并编制目录，封面上应标记“正本”或“副本”，正本和副本数量应符合招标文件规定。

（2）投标文件正本和副本须加盖投标人印章，法定代表人（或授权委托人）须盖章或签字。

（3）因投标文件装订问题造成松散、丢失，按无效投标处理。

（4）投标文件密封袋“封口处”应密封，并加盖投标单位公章。投标文件密封袋上均应写明：

招标人名称：和县乡村振兴投资有限公司

项目名称：双严农贸市场南侧道路项目

投标人名称：（自行完善）

北京时间  年  月  日  时  分开标，此时间以前不得开封。

4.1.2  投标人将正本、副本一起封装也可分开密封包装。

4.1.3  如果未按上述规定封装或加写标记，投标人和代理机构将不承担投标文件错放或提前开封的责任，并可能导致投标无效。

4.2  投标文件的递交

4.2.1  投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标人须知前附表指定开标地点。

4.2.2  本项目须递交非加密投标文件电子介质（U盘）。

4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1  投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止日期前，并以书面形式通知代理机构。在投标截止时间后，投标人不得再要求修改或撤回其投标文件。

4.3.2  投标人的修改书或撤回通知书，应按规定进行编制、密封、标记和递交，且在内层信封上标明“修改”或“撤回”字样。

5  开标与评标

5.1  开标

5.1.1  招标人将在投标人须知前附表规定的时间和地点组织公开开标。

5.1.2  投标人代表参加开标会的要求见投标人须知前附表。

5.2  开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标过程中提出；招标人当场对异议作出答复，并记入开标记录。

5.3  评标

5.3.1  评标委员会将按照第四章规定的评标标准和方法对投标文件进行评审。第四章没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。

5.3.2  评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。中标候选人应当不超过3个，并标明排序。

6  定标与签订合同

6.1  定标

6.1.1  原则上把合同授予实质上响应招标文件要求且排名最前的中标候选人。

6.1.2  最低报价并不是被授予合同的保证。

6.1.3  招标人发布中标候选人公示，公示期不少于三日。

6.1.5  投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。如中标候选人公示期内无有效异议，中标候选人公示结果自动转为中标结果。

6.2  中标通知书

6.2.1  招标人以中标通知书形式通知中标人，其投标已被接受。

6.2.2  招标人对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

6.3  履约保证金

在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额向招标人提交履约保证金。

6.4  签订合同

6.4.1  招标人和中标人应当在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

6.4.2  发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

6.4.3  合同双方必须严格按照招标文件、投标文件及有关承诺签订合同，不得擅自变更。对任何因双方擅自变更合同引起的问题招标代理机构概不负责，合同风险由双方自行承担。

6.4.4  招标人保留以书面形式要求合同的卖方对其所投服务的服务细则等作适当调整的权利。

7  异议、投诉、举报

7.1  异议

投标人如果认为自己的权益受到损害，应按照马鞍山市相关文件要求，提交异议。

7.2  投诉

7.2.1  投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起7日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

7.2.2  投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照规定先向招标人提出异议。

8  纪律和监督

8.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

（2）招标人直接或者间接向投标人泄露评标委员会成员等信息；

（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

8.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标、出借借用资质或以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.2.1  下列情形属于以他人名义投标

（1）使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。

（2）下列行为视为以他人名义投标：

1）投标人挂靠其他单位；

2）法律法规规定的其它情形。

8.2.2  下列情形视为允许他人以本单位名义承揽工程：

（1）投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员；

（2）投标人拟派主要人员不是本单位人员；

（3）通过出租、出借资质证书或者收取管理费等方式允许他人以本单位名义承接工程；

（4）投标保证金非投标单位银行基本账户转出，或虽由投标单位银行基本账户转出，但先由非投标单位人员将投标保证金存入投标单位或有关个人账户，或以其他方式抵押的；

（5）中标后，实际由他人履行职责且他人非本单位人员的（项目经理换为非本单位人员，或其他主要人员有2个及以上换为非本单位人员）；

（6）法律法规规定的其它情形。

上述条件中，投标人本单位人员，必须同时满足以下条件：

（1）聘用合同必须由投标人单位与之签订；

（2）与投标人单位有合法的工资关系；

（3）投标人单位为其办理社会保险关系，或能提供注册地县级及以上行政主管部门、人力资源和社会保障或编制部门出具的有效证明其属事业编制身份、在该单位从业的证明文件。

8.2.3  下列情形视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致(投标人针对投标项目特点自行编制部分出现内容、格式、标准、编号等异常一致或3（含）处以上错误雷同的)或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（7）投标人串通投标报价：

1）投标人之间相互约定抬高或压低投标报价；

2）投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；

3）投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标；

4）不同投标人为完成部分或全部清单项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润的价格构成全部雷同的；

5）不同投标人的投标报价或报价组成异常一致的；

6）投标人之间其它串通投标报价的行为。

（8）不同投标人投标文件的审核人为同一人或同一单位人员的；

（9）不同投标人投标文件的授权签署人为同一人或同一单位人员的；

（10）不同投标人的施工组织设计方案中专门针对本工程的内容雷同的；

（11）不同投标人的投标文件出现评标委员会认为不应当雷同的情况的；

（12）法律法规规章规定的其他围标串标行为。

8.2.4  下列情形属于投标人弄虚作假投标：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目经理或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况。

8.2.5  下列情形视为投标人弄虚作假投标：

（1）提供虚假的投标人基本信息（包括单位名称、资质、注册资金、法定代表人等）；

（2）提供项目主要管理人员的虚假信息(包括姓名、性别、身份证件、职称、学历、执业资格、执业单位、劳动关系、个人业绩、社保)；

（3）使用虚假公章、印章，或代替法定代表人及委托代理人签名；

（4）伪造证明材料、提供不实说明或进行虚假承诺；

（5）以恶意方式故意制造“不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人”的情形，致使其他投标人的投标被否决或者无法通过资格审查的；

（6）其他弄虚作假的行为。

8.3  对评标委员会成员的纪律要求

（1）不得使用第四章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标；

（2）客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行；

（3）不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况；

（4）不得收受他人的财物或者其他好处。

8.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

（1）代理机构人员、现场监督人员等与评标活动有关的工作人员不得暗示、诱导、影响评标委员会成员评标；

（2）在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标工作、监督工作正常进行；

（3）不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况；

（4）不得收受他人的财物或者其他好处。

9  需要补充的其他内容

9.1  未尽事宜

参照《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律法规的规定执行。

9.2  解释权

本招标文件由招标人解释。

- 第三章：采购需求

招标范围及要求

- 项目概况及招标范围

  - 项目名称：双严农贸市场南侧道路项目

  - 项目地点：马鞍山市和县

1.3 建设规模：双严农贸市场南侧道路道路全长约 113.406m，规划道路红线 18m，为城市支路，设计时速 30km/h。

1.4 招标范围：工程施工图纸范围内的施工承包（详见工程量清单）

- 第四章 评标办法

评标办法前附表

| 初步评审 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |  | 备注 |
| 1 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |  |  |
| 2 | 投标人资质 | 符合招标文件要求 |  |  |
| 3 | 投标人不良行为记录 | 符合招标文件要求 |  |  |
| 4 | 信誉要求 | 符合招标文件要求，按招标文件的要求提供承诺书。 |  |  |
| 5 | 授权委托书 | 具有有效的授权委托书，按招标文件要求签署，且在委托期限内 |  |  |
| 6 | 投标保证金缴纳情况 | 符合招标文件要求 |  |  |
| 7 | 计划工期 | 符合招标文件要求 |  |  |
| 8 | 投标价格 | 低于招标控制价 |  |  |
| 9 | 投标有效期 | 符合招标文件第二章“投标人须知”第3.5款要求 |  |  |
| 10 | 其他要求 | 符合招标文件其他实质性要求 |  |  |
| 详细评审（综合评分法） |  |  |  |  |
| 投标人并列时优先顺序 |  |  | 价格分高者排名靠前 |  |

## 1. 评标方法（综合评分法）

本次评标采用综合评分法，总分100分。评委对通过初步评审的投标人进行评分。

## 2. 评标标准

2.1 初步评审标准：见评标办法前附表。

2.2 初步评审程序

2.2.1 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标人递交的投标文件进行初步评审，判断投标文件的形式是否符合要求、投标人是否符合资格条件、投标文件是否实质性响应招标文件的要求。只有以上评审合格的投标文件才可通过初步评审。

2.2.2 除评审办法前附表另有规定外，评审价格为投标人在响应函中填报的大写含税价格。

评审价格若超过最高限价（如有），其投标文件将被视为无效。

评标委员会经过对投标人的报价进行比较或基于专业经验认为某一投标人的报价异常过低，可能对其履约造成影响时，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，其投标文件将被视为无效。

2.2.3投标文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人在规定时间内进行澄清、说明和补正。投标人澄清、说明和补正的内容应由法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位章。澄清、说明和补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

投标文件有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，其投标文件将被视为无效：

（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）报价表合计报价与分项报价的合计不一致的，以各分项报价的合计累计数为准；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，且缺漏项内容不属于实质性偏差的，则视为缺漏项内容的价格已包含在其他分项报价之中。

投标报价的算术错误修正不改变评审依据的响应总报价。当修正后的总报价高于原投标报价时，视同投标人投标报价错误产生少漏计费用，签订合同时由投标人承担，如评标委员会认为投标人无法承受少漏计费用，可以将投标报价作为异常低价处理；当修正后的总报价低于原投标报价时，签订合同时以修正后的报价为准。

2.2.4投标人有串通、弄虚作假、行贿等违法行为的，其投标文件将被视为无效。

## 3. 详细评审标准和程序（综合评分法）

3.1评标委员会只对通过初步评审的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评审程序、评分办法及标准进行评价和比较。

- 3.2本次综合评分的因素详见综合评分明细表。

3.3除价格因素外，评标委员会成员应依据投标文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效申请人的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效竞磋人的总分。技术类评分因素由技术方面成员独立评分。经济类评分因素由经济方面成员独立评分。共同类的评分因素由所有成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

3.4在评审过程中，投标文件有下列情况之一，评标委员会成员应当按照比选文件规定的非实质性偏离进行扣分：

3.4.1文字表述的内容含义不明确，或者同类问题表述不一致，或者有明显文字和计算错误，或者提供的技术信息和数据资料不完整，投标人拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的；

3.4.2认定的与招标文件第五章规定的技术、商务及其他要求不符的非实质性偏离。

3.4.3认定的其他非实质性偏离。

- 3.5 综合评分明细表

| 评审项目 |  | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工组织设计46分 | 项目基本概况及对项目需求的分析 | 0-3分 | 评审依据：能够充分理解项目背景，了解项目现状、技术标准及设计要求。针对项目实际情况，有总体实施内容描述； （1）项目总体设想表述合理、准确、清晰程度高；对该项目特殊工艺或关键工序设想合理，描述详细、准确的得3分； （2）与本项目的具体特点和实际需要相适应程度较高，符合项目实施要求的得2分； （3）与本项目的具体特点以及项目实际需要适应程度不够，基本满足实施要求的得1分； （4）未提供的得 0 分。 |
|  | 主要施工方案与技术措施 | 0-3分 | 评审依据：对工程建设中的重点、难点、特点是否进行分析，是否和实际情况相符，及各主要分 部施工方法符合性，技术方案完善性，工艺先进性、方法科学合理性、可行性； (1)要点突出、针对性强，内容完整详实，表述清晰，高于本项目实际需求，利于项目实施的得3分； (2)有针对性，内容完整详实，表述清晰，与本项目实际要求有适应度，符合项目实施要求的得2分； (3)要点突出不够明显，具体细节有待完善的得1分； (4)未提供的得 0 分。 |
|  | 确保工程质量的技术组织措施 | 0-4分 | 评审依据：专门的质量技术管理班子和制度合理性，质量技术保证措施全面性、自控体系 完整性、有效性； (1)要点突出、针对性强，内容完整详实，表述清晰，高于本项目实际需求，利于项目实施的得4分； (2)有针对性，内容完整详实，表述清晰，与本项目实际要求有适应度，符合项目实施要求的得2分； (3)要点突出不够明显，具体细节有待完善的得1分； (4)未提供的得 0 分。 |
|  | 确保工程进度的控制措施 | 0-4分 | 评审依据：具体措施合理性、控制工期 的施工进度计划合理性、施工总进度表或施工网络图、 各项计划图表编制完善性、科学合理性； (1)要点突出、针对性强，内容完整详实，表述清晰，高于本项目实际需求，利于项目实施的得4分； (2)有针对性，内容完整详实，表述清晰，与本项目实际要求有适应度，符合项目实施要求的得2分； (3)要点突出不够明显，具体细节有待完善的得1分； (4)未提供的得 0 分。 |
|  | 确保安全生产的技术组织措施 | 0-4分 | 评审依据：专门的安全管理人员和制度合理性，各道工序安全技术措施全面性；投标人针对本项目安全生产的技术组织措施做出准确、有效、完整的实施方案； (1)要点突出、针对性强，内容完整详实，表述清晰，高于本项目实际需求，利于项目实施的得4分； (2)有针对性，内容完整详实，表述清晰，与本项目实际要求有适应度，符合项目实施要求的得3分； (3)要点突出不够明显，具体细节有待完善的得1分； (4)未提供的得 0 分。 |
|  | 成本控制计划 | 0-3分 | 评审依据：成本控制计划是否做到思路科学、全面，措施具体、灵活； (1)要点突出、针对性强，内容完整详实，表述清晰，高于本项目实际需求，利于项目实施的得3分； (2)有针对性，内容完整详实，表述清晰，与本项目实际要求有适应度，符合项目实施要求的得2分； (3)要点突出不够明显，具体细节有待完善的得1分； (4)未提供的得 0 分。 |
|  | “四新”的应用 | 0-3分 | 评审依据：新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，节能环保控制措施的推行情况。 (1)要点突出、针对性强，内容完整详实，表述清晰，高于本项目实际需求，利于项目实施的得3分； (2)有针对性，内容完整详实，表述清晰，与本项目实际要求有适应度，符合项目实施要求的得2分； (3)要点突出不够明显，具体细节有待完善的得1分； (4)未提供的得 0 分。 |
|  | 控制工期的施工进度计划 | 0-4分 | 根据投标人提供的施工进度计划方案进行评审： (1)要点突出、针对性强，内容完整详实，表述清晰，高于本项目实际需求，利于项目实施的得4分； (2)有针对性，内容完整详实，表述清晰，与本项目实际要求有适应度，符合项目实施要求的得2分； (3)要点突出不够明显，具体细节有待完善的得1分； (4)未提供的得 0 分。 |
|  | 应急处置方案 | 0-3分 | 根据投标人提供的本项目应急处置方案进行综合评审打分： (1)要点突出、针对性强，内容完整详实，表述清晰，高于本项目实际需求，利于项目实施的得3分； (2)有针对性，内容完整详实，表述清晰，与本项目实际要求有适应度，符合项目实施要求的得2分； (3)要点突出不够明显，具体细节有待完善的得1分； (4)未提供的得 0 分。 |
|  | 确保文明施工的技术组织措施 | 0-3分 | 评审依据：文明施工及环境保护措施。 (1)要点突出、针对性强，内容完整详实，表述清晰，高于本项目实际需求，利于项目实施的得3分； (2)有针对性，内容完整详实，表述清晰，与本项目实际要求有适应度，符合项目实施要求的得2分； (3)要点突出不够明显，具体细节有待完善的得1分； (4)未提供的得 0 分。 |
|  | 工程施工的重点和难点及保证措施 | 0-3分 | 评审依据：工程施工的重点和难点及保证措施。 (1)要点突出、针对性强，内容完整详实，表述清晰，高于本项目实际需求，利于项目实施的得3分； (2)有针对性，内容完整详实，表述清晰，与本项目实际要求有适应度，符合项目实施要求的得2分； (3)要点突出不够明显，具体细节有待完善的得1分； (4)未提供的得 0 分。 |
|  | 确保文明施工的技术组织措施及防止扬尘污染措施 | 0-3分 | 评审依据：评标委员会对投标人提供的确保文明施工的技术组织措施及防止扬尘污染措施合理性、可行性方案进行根据评审依据： (1)要点突出、针对性强，内容完整详实，表述清晰，高于本项目实际需求，利于项目实施的得3分； (2)有针对性，内容完整详实，表述清晰，与本项目实际要求有适应度，符合项目实施要求的得2分； (3)要点突出不够明显，具体细节有待完善的得1分； (4)未提供的得 0 分。 |
|  | 资源配备计划 | 0-3分 | 评审依据：评标委员会对投标人提供结合本工程特点，依据投标人提出的主要物资、机械设备： (1)要点突出、针对性强，内容完整详实，表述清晰，高于本项目实际需求，利于项目实施的得3分； (2)有针对性，内容完整详实，表述清晰，与本项目实际要求有适应度，符合项目实施要求的得2分； (3)要点突出不够明显，具体细节有待完善的得1分； (4)未提供的得 0 分。 |
|  | 劳动力计划 | 0-3分 | 评审依据：评标委员会对投标人提供结合本工程特点，依据投标人提出的劳动力计划进行评审打分。 (1)要点突出、针对性强，内容完整详实，表述清晰，高于本项目实际需求，利于项目实施的得3分； (2)有针对性，内容完整详实，表述清晰，与本项目实际要求有适应度，符合项目实施要求的得2分； (3)要点突出不够明显，具体细节有待完善的得1分； (4)未提供的得 0 分。 |
| 企业实力14分 | 人员资质 | 0-7分 | 1、拟派项目负责人及技术负责人具有市政公用工程专业一级注册建造师资格的得 3分；项目负责人或技术负责人具有市政公用工程专业一级注册建造师资格的得 2分；项目负责人及技术负责人具有市政公用工程专业二级注册建造师资格的得 1分；其他情况不得分。本项最高得 3 分。 2、拟为本项目配备的其他人员（除项目经理和技术负责人外）每提供一个具有二级建造师、二级造价师、安全员、材料员的得 1 分，不重复得分，最高得 4 分。 注：需提供注册证书、职称证书和身份证扫描件以及单位社保缴纳证明，同一人员证件不重复计分。 |
|  | 管理体系认证证书 | 0-3分 | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每一项得1分，最多得3分，没有的不得分。（附证书扫描件及网络查询截图） |
|  | 类似业绩 | 0-4分 | 2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有类似业绩，每个得2分，最高得4分。 需提供类似项目施工业绩合同原件扫描件，业绩时间以合同签订时间为准，如合同中无法体现签订时间、项目内容的，须另附业主证明等相关证明材料。 |
| 价格 |  | 40分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标人的价格为评审基准价,其价格分为满分40分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：价格分=(评审基准价/投标人报价)×40%×100（小数点后面保留两位小数，第三位四舍五入）。本项满分40分。 |

## 4. 评审结果

### 4.1 提交书面评审报告

评标委员会完成评审后，应当向招标人提交书面评审报告。

### 4.2 推荐候选中标人排序要求及数量

评标委员会应在书面评审报告中按照评标结果的优先顺序向招标人推荐中标候选人。中标候选人的排序要求及数量见第二章“投标人须知”。

- 第五章 合同条款及格式

## 《建设工程施工合同》

- 第一节  合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：                      。

2. 工程地点：                      。

3. 工程立项批准文号：                      。

4. 资金来源：                      。

5. 工程内容：                      。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：施工图纸及工程量清单范围内的工程施工承包。

二、合同工期

计划开工日期：          年          月          日。

计划竣工日期：          年          月          日。

工期总日历天数：          天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家质量验收规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2. 合同价格形式：固定单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                                   生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：            (公章)          承包人：              (公章)

法定代表人或其委托代理人：              法定代表人或其委托代理人：

（签字）                               （签字）

组织机构代码：                       组织机构代码：  

地  址：                             地  址：  

邮政编码：                           邮政编码：  

法定代表人：                         法定代表人：  

委托代理人：                         委托代理人：  

电  话：                             电  话：  

传  真：                             传  真：  

电子信箱：                               电子信箱：  

开户银行：                           开户银行：  

账  号：                             账  号：  

- 第二节  通用合同条款

采用《建设工程施工合同(示范文本)》（GF-2017-0201）中通用合同条款。

- 第三节  专用合同条款

- 1. 一般约定

- 1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：⑴本合同协议书；⑵中标通知书；⑶投标函及其附录；⑷本合同专用条款及附件（另外若本专用合同条款第 21 条补充条款与其它条款不一致的，以补充条款为准）；⑸本合同通用条款；⑹标准、规范及有关技术文件；⑺招标文件（含工程量清单、补充答疑文件）；⑻投标文件(含补充、澄清、说明、答疑及确认函)；⑼施工图纸；⑽与本工程有关洽商、变更的书面协议；⑾委托监理合同；对于同一类合同文件及招投标过程中的往来函件，除非双方另有约定外，以其最新版

本或最后发布的为准。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名    称：                                             ；

资质类别和等级：                                             ；

联系电话：                                             ；

电子信箱：                                             ；

通信地址：                                             。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                             ；

资质类别和等级：                                             ；

联系电话：                                             ；

电子信箱：                                             ；

通信地址：                                             。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：           。

1.1.3.9 永久占地包括：                             。

1.1.3.10 临时占地包括：                             。

- 1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等国家及工程所在地现行有效的法律法规和规章。

- 1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：          。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：                     ；

发包人提供国外标准、规范的份数：                           ；

发包人提供国外标准、规范的时间：                           。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：         。

- 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：⑴本合同协议书；⑵中标通知书；⑶投标函及其附录；⑷本合同专用条款及附件（另外若本专用合同条款第 21 条补充条款与其它条款不一致的，以补充条款为准）；⑸本合同通用条款；⑹标准、规范及有关技术文件；⑺招标文件（含工程量清单、补充答疑文件）；⑻投标文件(含补充、澄清、说明、答疑及确认函)；⑼施工图纸；⑽与本工程有关洽商、变更的书面协议；⑾委托监理合同。

- 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供和交底

发包人向承包人提供图纸的期限：                              ；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供    套（含竣工图    套），不足的由承包人自行复制，费用自理；

发包人向承包人提供图纸的内容：                             。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：                             ；

承包人提供的文件的期限为：                             ；

承包人提供的文件的数量为：                             ；

承包人提供的文件的形式为：                             ；

发包人审批承包人文件的期限：                             。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

关于图纸和承包人文件保管的约定：                           。

- 1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                             ；

发包人指定的接收人为：                             。

承包人接收文件的地点：                             ；

承包人指定的接收人为：                             。

监理人接收文件的地点：                             ；

监理人指定的接收人为：                             。

- 1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：                                         。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：                           。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：      。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由      承担。

- 1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：                    。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：                       。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：              。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：                         。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：   。

- 1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整时计价依据按清单控制价编制依据、其他按安徽省及马鞍山市等相关文件处理。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：计价依据按清单控制价编制依据、其他按

安徽省及马鞍山市等相关文件处理。

- 2. 发包人

- 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                                     ；

身份证号：                                     ；

职    务：                                     ；

联系电话：                                     ；

电子信箱：                                     ；

通信地址：                                     。

发包人对发包人代表的授权范围如下：                   。

- 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：              。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：         。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：   /      。

发包人是否提供支付担保：     。

发包人提供支付担保的形式：  。

- 3. 承包人

- 3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人提供全套竣工图，所有竣工图应为新图纸。

承包人需要提交的竣工资料套数：         。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担           。

承包人提交的竣工资料移交时间：                       。

承包人提交的竣工资料形式要求：                       。

（10）承包人应履行的其他义务：                       。

- 3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                                     ；

身份证号：                                     ；

建造师执业资格等级：                                     ；

建造师注册证书号：                                     ；

建造师执业印章号：                                     ；

安全生产考核合格证书号：                                     ；

联系电话：                                     ；

电子信箱：                                     ；

通信地址：                                     ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                                     。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：驻场时间每月不少于   天，每天在岗工作时间不得少于    小时。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：            。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人未能按照承诺到岗尽职的，发包人将视情况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改，发包人有权责令其停工整改、直至解除合同。发包人还将停止支付工程款项，扣留任何未付的工程进度款项补偿发包人的有关损失或工期延误的损失，并就此向承包人索赔。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：

承包人不得擅自更换投标时所报项目经理,否则发包人有权解除合同，由此造成的损失由承包人自行承担，承包人还应赔偿由此造成发包人的全部损失。确需更换的须在签订合同后，报经发包人同意后按相关规定办理，更换后的人员不得低于承包人投标时所报人员资质和技术水平。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：                   。

- 3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：    。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：       。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：          。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人不得擅自更换主要管理人员,否则发包人有权解除合同，由此造成的损失由承包人自行承担，承包人还应赔偿由此造成发包人的全部损失。确需更换的须在签订合同后，报经发包人同意后按相关规定办理，更换后的人员不得低于承包人投标时所报人员资质和技术水平。发包人如认为有必要，可要求对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：                   。

- 3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：                                         。

主体结构、关键性工作的范围：                                  。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：             。

其他关于分包的约定：             。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：          。

- 3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。

- 3.7 履约保证金

承包人是否提供履约保证金：提供。

承包人提供履约保证金的形式：银行转账或银行电汇或银行保函或担保机构担保或保证保险

注：

（1）如采用银行保函，银行保函应为        行政区域具有分支机构的银行出具的见索即付无条件保函。

（2）如采用担保机构担保，应为注册地在     行政区域范围内的融资担保机构或经安徽省地方金融监督管理局备案的融资担保机构出具的无条件担保。

（3）如采用保证保险，应为注册地在      行政区域范围内的保险机构或经安徽省银保监会备案的保险机构出具的无条件支付保证保险。

履约保证金的金额：中标合同金额的      ％。

履约保证金提交期限的要求：签订合同前。

履约保证金退还时限：履约保证金有效期满7日内（最迟不得超过项目竣工验收通过后28天）。

- 4. 监理人

- 4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：          。

关于监理人的监理权限：          。

- 关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：       。4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                                     ；

职    务：                                     ；

监理工程师执业资格证书号：                                     ；

联系电话：                                     ；

电子信箱：                                     ；

通信地址：                                     ；

关于监理人的其他约定：                                     。

- 4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；

（2）                                   ；

（3）                                   。

- 5. 工程质量

- 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：确保验收合格。

关于工程奖项的约定：                                       。

- 5.2 隐蔽工程检查

5.2.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：    。

监理人不能按时进行检查时，应提前   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   小时。

- 6. 安全文明施工与环境保护

- 6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：/

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：   。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：       。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：                         。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：/

- 7. 工期和进度

- 7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：总进度计划须含网络图、横道图。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：      。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：         。

- 7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：        。

- 7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：       。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：       。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：       。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起   天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

- 7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：    。

- 7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：                       。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：        。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：        。

- 7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：        。

- 7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）                                           ；

（2）                                           ；

（3）                                           。

- 7.9 提前竣工

7.9.2 提前竣工的奖励：                              。

- 8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：               。

- 8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：         。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：        。

- 9. 试验与检验

- 9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：                                   。

施工现场需要配备的试验设备：                                   。

施工现场需要具备的其他试验条件：                               。

- 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：                                       。

- 10. 变更

- 10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定： 工程设计变更实施前由发包人提前通知监理人、承包人，承包人应执行变更。

- 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：

10.4.1.1 因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，按下列规定调整：（1）对承包人超出设计图纸（含设计变更图纸）范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量，也不予变更价款。（2）在实际施工过程中涉及工程变更、设计变更的，所有变更须经发包人书面同意后方可变更。（3）合同或设计图纸范围以内的工程变更、设计变更，计价依据按清单控制价编制依据、其他按安徽省及马鞍山市等相关文件处理。（4）所有涉及工程造价确定方面的资料（含所有的变更、签证资料），必须经过发包人代表的书面确认后，方可作为竣工后价款结算的唯一依据。

10.4.1.2 工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事前将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：计价依据按清单控制价编制依据、其他按安徽省及马鞍山市等相关文件处理。

- 10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：       。

发包人审批承包人合理化建议的期限：      。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：                /                                      。

- 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  2  种方式确定，并应按相关规定进行二次招标。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  /  。

- 10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：   。

- 11. 价格调整

- 11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不予调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：     ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（1）价格的调整：

①可调整价格的主要材料范围的约定:       ；

②主要材料价差调整周期的约定:           ；

③主要材料价差调整计算方法的约定:       ；

（4）主要材料价差调整时间的约定:            。

（2）关于基准价格的约定：     /     。

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 /  时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / 时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / 时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /  时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  /  时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：/

- 12. 合同价格、计量与支付

- 12.1 合同价格形式

(1)单价合同。

综合单价包含的风险范围：

风险费用的计算方法：    /    。

风险范围以外合同价格的调整方法：   。

(2)总价合同。

总价包含的风险范围：   /

风险费用的计算方法：   /    。

风险范围以外合同价格的调整方法：   /  。

(3)其他价格方式：   /  。

- 12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：/

预付款支付期限：/

预付款扣回的方式：/

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：  /  。

预付款担保的形式为：  /  。

- 12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：计价依据按清单控制价编制依据、其他按安徽省及马鞍山市等

相关文件处理。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月进行计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：/

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：  /  。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：    。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：                       。

- 12.4 工程进度款支付

本项目严禁承包人带资承包，发包人须严格按国家相关规定支付工程进度款。

12.4.1 付款周期：

工程费用支付方式：执行原财政部建设部《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369 号）第十三条第三款规定和财政部《关于完善建设工程价款结算有关办法的通知》（财建〔2022〕183号）具体支付比例和时间根据招标项目情况由招标人自行确定。（含设备购置费、建筑安装工程费等）。

(2)承包人必须在每期工程款的使用时，保证按规定要求足额支付民工工资，发包人有监督的权利。如承包人未及时按规定要求足额支付民工工资，发包人有权直接从承包人的工程款中扣除该费用，直接用于支付民工工资。（承包人每月需要向发包人提供民工工资表及 IC 卡号）。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：           /             。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  /   。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  /   。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /  。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到承包人进度付款申请表以及相关资料

后 7 天内完成审查并报送发包人。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到进度付款申请表以及相关资

料后 7 天内完成审批并签发进度款支付证书。

（2）发包人支付进度款的期限：签发进度款支付证书或临时进度款支付证书后 14

天内完成支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：以发包人签发的进度款为基数，按

照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

12.4.6 支付分解表的编制

(2)总价合同支付分解表的编制与审批：  /  。

(3)单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/

12.4.7 农民工工资管理

(1)本工程农民工工资实行专用账户管理，承包人设立的专用账户开户行为：        ，账号：              ;

(2)本工程工资性工程款         元（相应的最低工资标准乘建筑面积）；其中工资性工程预付款         元。(工资性工程款除月工期)

(3)发包人在监理人签发开工报告前，将工资性工程预付款转入承包人开立的农民工工资专用账户。

工程开工后第一个月支付工资性工程进度款起，分     月扣回工资性工程预付款。

(4)发包人于每月25日前将工资性工程进度款转入农民工工资专用账户。

(5)承包人每月25日前上报本工程农民工工资清单，每月7日前委托开设农民工工资专用账户的银行支付农民工工资。

(6)工程竣工后，经项目部农民工维权组确认无农民工工资拖欠后，发、承双方办理农民工工资专用账户撤销手续，农民工工资专用账户余额划至本合同约定的承包人账户。

- 13. 验收和工程试车

- 13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48小时。

- 13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用条款。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。

- 13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： 不试车                          。

（1）单机无负荷试车费用由试车消耗的生产性原材料由发包人承担；试车其他费用（包括试车所需水电油等费用）由承包人在措施费中考虑承担；

（2）无负荷联动试车费用由试车消耗的生产性原材料由发包人承担；试车其他费用（包括试车所需水电油等费用）由承包人在措施费中考虑承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：执行通用条款。

- 13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：                            。

- 14. 竣工结算

- 14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后28天内。

竣工结算申请单应包括的内容：执行通用条款。

- 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批。

发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内，完成对承包人的竣工付款。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。

- 14.3 竣工结算方式

本项目采用中标价折算成相关服务费费率的方式结算费用。中标价折算费率=中标价/招标控制价*100%。（注：费率保留两位小数，小数点两位后数字直接去除，不四舍五入）实际结算费用=项目实际建安费×中标价折算费率。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：                    。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁发后7天内。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到承包人提交的最终结清申请单后14天内。

（2）发包人完成支付的期限：颁发最终结清证书后7天内完成支付。

- 15. 缺陷责任期与保修

- 15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：        。

- 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：          。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7款提供履约保证金的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第    种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：    ；

（2）   %的工程款；

（3）其他方式:     。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:  /    。

关于质量保证金的补充约定：                 /                      。

- 15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：执行《工程质量保修书》规定。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：          。

- 16. 违约

- 16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：           。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：双方协商解决。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方协商解决。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方协商解决。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方协商解决。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方协商解决。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  双方协商解决。

（7）其他：双方协商解决。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

- 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：1、承包人应当按照合同中确定的开工日期开工，否则每

逾期一天，应按照签约合同价的万分之二计算，向发包人支付违约金。

2、承包人有下列情形之一者，发包人有权要求承包人承担违约责任，赔偿发包人

损失，并可以要求解除或终止本合同的一部分或全部。

2.1 超过合同中确定的或发包人要求的开工日期达十天（含十天）以上的。

2.2 承包人有转移资产、抽逃资金、工人及设备数据不足及其它丧失履约能力之情

形。

2.3 承包人违反本合同任何条款规定，经发包人限期改正而未改正。

2.4 承包人工作草率、偷工减料、消极怠工或不听从发包人、监理人指示，屡教不

改。

2.5 承包人工程质量不合格，发包人有权要求承包人在限期内无偿修理或者返工、

改建，并进行相应经济处罚，如未在限期内完成，发包人有权解除或终止合同。

2.6 承包人其他违约行为，影响合同目的实现的。

如本合同经发包人解除或终止，承包人应根据发包人的要求妥善做好施工场地的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人有权以任何方式将全部或一部分工程改交他人承揽或施工，对此承包人不得有异议，且应积极配合发包人办理工程报建等相关项目的变更登记手续。

3、在合同履行过程中，承包人不得以任何理由暂停工程或影响工程进度，只有经发包人书面同意才可暂停工程或顺延工期；非经发包人书面同意，任何事实、指令或文件都不能顺延工期。若承包人擅自停工而影响工程进度，发包人可以有权随时解除合同，造成的损失由承包人承担。承包人应立即返还发包人所付之工程、材料款。解除合同后，发包人可以依其认为适当的条件、方式与其它施工单位签约以完成工程，承包人应赔偿发包人因此所受之损失及所增加之费用。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：1、发包人有权要求解除合同，并由承包人承担由此引起的一切损失，并负责由此引起的一切法律责任，并赔偿由此引起的发包人的一切经济损失。2、若由承包人自身原因导致延期的，每延期目标工期 2 天，扣除签约合同价万分之二的违约金；工期延期一个月以上的，每日扣除签约合同价万分之五违约金，违约金最高限额为签约合同价的 4%。3、承包人确保达到投标时承诺的质量标准，否则赔偿签约合同价 2%的违约金。4、承包人若发生重大安全、质量事故，除按有关规定执行外，由此引起增加的费用，均由承包人承担，对因此而引起的工期延误等给发包方造成的损失承包人应承担赔偿责任。对发生的质量问题，承包人必须采取措施，确保达到设计图纸要求。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：                    。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承

包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：           。

- 17. 不可抗力

- 17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：执行通用条款。

- 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

- 18. 保险

- 18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：        。

- 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人须为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款。

- 18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。

- 20. 争议解决

- 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：                   。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                             。

选定争议评审员的期限：                               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：                     。

其他事项的约定：                                     。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：           /                。

- 20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第    种方式解决：

（1）向       仲裁委员会申请仲裁；

（2）向           人民法院起诉。

- 21. 补充条款   。

- 21.1 人员及职责

按附件《有关中标施工单位履约考核的相关内容》执行。

- 21.2 变更与调整

21.2.1 在工程移交前，发包人代表有权签发变更指令，承包人应按照指令来实施

变更，并进行工期和费用的估算，提交发包人代表。

21.2.2 发包人代表收到承包人的估算后，可以决定撤销、修改或确认实施该项变

更。

21.2.3 如果承包人认为自己的建议能缩短工期、降低工程实施或运营成本，或对

业主产生其他利益，可以向发包人代表提交建议书；建议书的编制费用自理。

21.2.4 如果发包人采纳承包人的建议节省了工程费用，将给予承包人节约费用适

当比例的奖励。

21.2.5 上一款中节省费用的计算方法为：降低的合同额度减去因变更而引起在工

程质量、寿命、以及运营效率等方面为发包人带来的潜在损失。

21.2.6 任何变更指令都应由发包人代表签发给承包人，承包人收到后应回函说

明；涉及到费用调整的，按照相关条款执行。

21.2.7 设计文件示意内容的尺寸做法、要求等标注有错误、有遗漏，或理解不一 致，发包人或其委托的勘查设计单位根据工程施工需要而对其进行更正和补充的，称

为技术核定；技术核定不调整合同价款，也不调整工期。

21.2.8 未经发包人代表批准，承包人不得对工程进行任何变更。

发包人：  (公章)                           承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：                 法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                  （签字）

组织机构代码：                             组织机构代码：

地  址：                                地  址：

邮政编码：                             邮政编码：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                              委托代理人：

电  话：                                 电  话：

传  真：                                 传  真：

电子信箱：                                 电子信箱：

开户银行：                                开户银行：

账  号：                                  账  号：

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：廉政协议

附件9：履约保证金格式

附件10：暂估价一览表

附件11：安全生产合同

附件12：项目经理质量终身责任制承诺

附件13：有关中标施工单位履约考核的相关内容

- 附件1：承包人承揽工程项目一览表

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：发包人供应材料设备一览表

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

附件3-2 工程质量保修书（市政）

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                 （工程全称）订立工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

按照《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规、规章的管理规定，双方约定由施工单位在质量保修期内，承担本工程的质量保修责任。

质量保修范围和内容：______________________。因不可抗力或使用不当造成的质量缺陷，不属保修范围。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1. 主体结构和基础工程，为     年；

2. _____________工程，为     年；

3. _____________工程，为     年；

4. _____________工程，为      年；

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为2年 ，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2. 发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

项目绿化部分质量保修规定：包栽，包活，绿化成活率100%；绿化部分验收合格后，养护期，养护标准详见方案设计文本，若在养护期内出现苗木死亡，承包人无条件补植，且包100%成活率。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为工程总承包合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：               承包人(公章)：

地  址：                     地  址：

法定代表人(签字)：           法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：           委托代理人(签字)：

电  话：                     电  话：

传  真：                     传  真：

开户银行：                   开户银行：

账  号：                     账  号：

邮政编码：                   邮政编码：

- 附件4：主要建设工程文件目录

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：承包人主要施工管理人员表

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 | 身份证号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |  |
| 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |  |

- 附件7：分包人主要施工管理人员表

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 | 身份证号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |  |
| 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |  |

- 附件8：廉政协议

廉 政 协 议

为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和安徽省、项目所在地廉政建设的规定，                 (以下称甲方)与                     (以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）甲乙双方自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、国家工商行政管理局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、国家最高人民检察院、最高人民法院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》及相关法律法规和廉政建设的规定。

（二）严格执行                                的合同要求，自觉履行合同约定的相关义务。

（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报、建议给予处理，并有权要求告知处理结果。

第二条 甲方的义务

(一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，严禁通过赌博方式取得乙方及其工作人员的财物；不得接受乙方提供的通讯工具和高档办公用品等。

（三） 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四） 甲方工作人员不得在乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。

（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。

（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。

（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。

（八）甲方任何人不得以个人的名义向乙方推荐设备、部件等供货商以及其他合作单位。

第三条 乙方的义务

(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(三)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。

（五）乙方不得与甲方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。

（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。

（八）乙方须按         专项纪检监察工作组(如有)要求开展相关工作。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条规定。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

甲方投诉联系部门：           ，联系电话：           。

（二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条规定。根据具体情节和造成的后果，甲方有权对乙方采取以下一种或多种处理办法：

1. 全额收取乙方合同履约保证金不予退还；

2. 追究乙方其他违约责任；

3. 终止或解除双方已签订的包括本合同在内的所有合同；

4. 乙方一定期限内（6个月至3年，具体由甲方根据情况而定）不得参与甲方作为发包人（业主）的工程项目投标。

甲方作出的处理意见，乙方应无条件接受并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段从甲方获取的非法所得，并承担相应的法律责任。

第五条 双方约定

本协议由双方或双方上级单位负责监督。可由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位的纪检监察部门对本协议履行情况进行检查，提出在本协议规定范围内的裁定意见。

第六条  本协议有效期为甲乙双方签署之日起至合同终止。

第七条  本协议作为合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                              乙方（盖章）：

法定代表人或                                法定代表人或

授权代表：              (职务)              授权代表：             (职务)

姓名：                                      姓名：

签字：                                      签字：

廉政监督联系人                              廉政监督联系人

姓名：                                      姓名：

签字：                                      签字：

电话：                                      电话：

地址：                                      地址：

日期：                                      日期：

- 附件9：履约保证金

履约保证金

编号：

申请人：

地址：

受益人：

地址：

开立人：

地址：

（受益人名称）：

鉴于        （以下简称“受益人”）与         （以下简称“申请人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“基础合同”），我方（即“开立人”）根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之承包人，受益人为基础合同项下之发包人，基于申请人的请求，我方同意就申请人履行与贵方签订的基础合同项下的义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。

一、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。

三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的缺陷责任期后   日止，最迟不超过    年    月    日。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的    日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；

（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；

（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转 让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国     。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开 立 人：                              （公章）

法定代表人（或授权代表）：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：      年      月

- 附件10：暂估价一览表

12-1：材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

12-2：工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

12-3：专业工程暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附件11：安全生产合同

安全生产合同

为在            （项目名称）    （标段）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人       （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人         （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1.发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《建设工程安全生产管理条例》及有关规定的配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《建设工程安全生产管理条例》的相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.本合同正本—式   份，副本  份，合同双方各执正本—份，副本  份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：                （盖单位章）           承包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）           法定代表人或其委托代理人：     （签字）

年    月    日                             年    月    日

- 附件12：项目经理质量终身责任制承诺

项目经理质量终身责任制承诺

致：______________(发包人名称)

本人作为拟委任的施工项目经理，承担相关质量终身责任，现郑重承诺如下：

一、在取得施工许可证后进行施工。

二、严格执行施工规范及标准。

三、严格按规定配备施工项目部关键岗位人员，并确保所有人员到岗履职。

四、严格按照经施工图审查机构审查合格的工程设计文件及合同约定的质量标准精心组织施工。

五、施工中采用合格的建筑材料、建筑构配件和设备等，并严格按规定执行见证取样制度。

六、建立、健全质量检查、验收制度，严格工序管理，做好隐蔽工程质量的检查和记录。

七、对施工中出现的质量问题，及时进行整改。严格依法依规履行义务。

八、履行相关工程质量检查、验收及事故处理等职责。

九、履行其他法律法规规定的职责。

项目经理：                   （签字）

日期：_____年____月____日

- 附件13：有关中标施工单位履约考核的相关内容

有关中标施工单位履约考核的相关内容

一、人员履职管理

1、施工单位原则上不得变更项目经理或项目班子其他成员（投标文件载明的人员名单）。如确需变更，应提前7日书面报告建设单位及监理单位，经同意后方可办理变更。变更后的人员资格不得低于招标文件中相同岗位人员的各项要求。施工单位变更项目经理的，扣除施工单位履约保证金100000-500000元（履约保证金数额不足以扣除的，建设单位有权从应付工程款中扣除，建设单位可根据项目规模确定扣除金额，以下同）；更换项目班子其他成员的，扣除施工单位履约保证金30000元-50000元/人。

2、施工单位项目经理必须常驻现场，每月在岗时间不得少于22天，由建设单位和监理单位组织考勤。项目经理离岗必须向总监及建设单位项目负责人书面请假；其他管理人员离岗须向总监书面请假，同时报建设单位项目部备案。返岗后及时办理销假手续。项目经理擅自离岗、在施工期间不在岗位的，扣除施工单位履约保证金5000元/次；其他管理人员擅自离岗或施工期间不在岗位的，扣除施工单位履约保证金2000元/次。

3、受建设单位委托，监理单位负责召开例会和各专题会议，项目经理等管理人员必须按时参加并签到，对无故迟到的施工单位人员，扣除施工单位履约保证金200元/人.次；对无故缺席的施工单位人员，扣除施工单位履约保证金500元/人.次。

二、工程质量管理

1、施工单位必须严格执行监理单位审批的施工组织设计和专项施工方案。

2、施工单位必须严格履行“三检”制度（自检、互检、交接检）。未自检直接报监理验收的，扣除施工单位履约保证金1000元/次；施工单位擅自隐蔽或进行下道工序施工的，责令返工并扣除施工单位履约保证金10000元/次。

3、施工单位必须严格按照设计图纸及施工规范要求施工，不得擅自变更设计内容。如总监、监理工程师、建设单位发现施工单位违反施工技术规范或不按总监、监理工程师要求整改的，扣除施工单位履约保证金2000元-5000元/次。

4、严格执行见证取样制度。未经见证取样送检合格的材料不得使用。不合格的材料必须及时清除出场，产生费用由施工单位承担。

5、施工单位应加强施工质量管理。施工作业期间，质量管理人员必须在现场跟踪检查。质量管理人员施工期间不在岗位的，扣除施工单位履约保证金2000元/次。

6、监理单位指出的质量问题，施工单位应按要求限期整改。监理单位每发一份质量通知单，扣除施工单位履约保证金500元；同一质量问题发出两份监理通知单，扣除施工单位履约保证金2000元。

7、在施工过程中，工程实体质量存在缺陷的不得擅自处理和隐蔽，擅自处理或隐蔽的，扣除施工单位履约保证金50000元/次。

三、安全文明管理

1、工程施工合同签订20日内，施工单位必须完成大临设施的建设（大型项目由建设单位和施工单位商定）。

2、施工单位应编制可操作性和针对性强的安全文明施工组织设计及专项安全施工方案，施工过程中应严格按照审批后的方案组织实施。

3、施工作业期间，施工单位专职安全员必须每日驻守现场。如有特殊情况，需经建设单位及监理单位批准并履行请假手续，指定专职人员代理职责。专职安全员没有履行请假手续而缺岗的，扣除施工单位履约保证金2000元/次。

4、监理单位每天不定时对施工现场进行安全巡视，发现问题及时书面通知施工单位整改。施工单位无故拖延或拒不整改的，扣除施工单位履约保证金1000元/次；情节严重的，加倍处罚。施工人员不带安全帽进入施工现场的，扣除施工单位履约保证金100元/人次。

5、施工单位应加强施工人员的安全教育和交底。经检查发现施工人员未经安全教育和交底的，扣除施工单位履约保证金200元/次。

6、焊工、电工、起重工等特殊工种必须持证上岗，报监理核查。无证上岗的，扣除施工单位履约保证金1000元/次。

7、现场指挥和作业人员必须遵照安全技术规范和操作规程施工，发现违章指挥、违章操作等行为，扣除施工单位履约保证金30元/人次，同时给予教育批评。

8、施工单位应每日对现场进行安全自查。每周由监理单位组织施工单位项目经理、专职安全员进行安全专项检查，每月进行一次安全大检查，对检查出的安全问题责令限期整改。整改不力的，扣除施工单位履约保证金5000元/次；情节严重的，监理单位应报请建设单位下达停工令直至上报有关部门处理。

9、施工单位须积极响应我市文明城市创建的需要，积极配合建设、市容、环保督查等行政主管部门组织的各类安全、文明、市容、环保等方面的检查，施工单位须按照省、市有关文明施工规定，落实各项文明施工措施和任务。

四、工程进度管理

1、施工单位必须严格按照监理审批的施工进度计划组织施工，确保施工进度计划有效实施，保证目标工期。

2、监理单位会同建设单位组织专人依据进度计划对现场进度进行检查，查验施工单位各项工作是否按计划落实，发现因施工单位原因未按进度计划执行的，监理单位受建设单位委托，有权采取以下措施：

（1）各种材料、设备必须按计划进场，充分满足进度计划需求。如因材料、设备进场滞后造成工程阶段进度延期达到预期进度的10%的，扣施工单位履约保证金5000元/次。

（2）施工单位根据施工总进度计划，分别编制月进度计划和周进度计划报建设单位和监理单位，严格贯彻周进度计划服从月进度计划、月进度计划服从总进度计划的原则。周计划未完成的，扣除施工单位履约保证金5000元-10000元，月进度计划末完成的，扣除施工单位履约保证30000元-50000元。

（3）施工单位未按合同工期完成的，除执行以上措施外，按照施工合同条款进行处理。

五、其他内容

（1）招标人对中标施工单位的项目管理班子成员每天考核，考核内容包括：项目管理班子成员出勤及其在岗履约情况等。

（2）项目实施过程中发现项目经理及项目班子成员长期不到岗或涉嫌挂靠、转包、违法分包等违法行为的，将移送相关行政主管部门处理。

附表 拟投入本项目的团队人员表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、项目组成员须为单位自有人员，须按招标文件模板提供承诺书。

2、中标单位不得随意更换项目经理，不得随意指定他人代替项目经理与发包人沟通工作。

- 第五章  工程量清单（见附件）

- 第六章  图纸及附件（见附件）

- 第七章  技术标准及要求

根据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达 到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求以及其相关强制性安全质量标准要求。

- 第八章 投标文件格式

（项目名称）          标段施工招标

投  标  文  件

(投标函部分、技术部分、资格审查资料及其他材料)

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

年     月     日

目 录

1、法定代表人身份证明

2、授权委托书

3、投标函

4、投标函附录

5、施工组织设计

6、项目管理机构

7、资格审查资料

（1）投标人基本情况表

（2）近年财务状况表

（3）近年完成的类似项目情况表

（4）正在施工和新承接的项目情况表

（5）近年发生的诉讼及仲裁情况

8、招标文件规定和投标人认为需要提供的其他材料

9、投标文件制作人的情况说明

### 一、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年    月    日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：＿     职务：       _

系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人联系方式（手机）：

投标人：               （盖单位公章）

年    月     日

### 二、授权委托书

本人            （姓名）系                     （投标人名称）的法定代表人，现委托             （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                   （项目名称）      标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

委托代理人联系方式（手机）：

投标人：                        （盖单位公章）

法定代表人：             （签字或盖章）

居民身份证号码：

委托代理人居民身份证号码：

年    月    日

### 三、投 标 函

（招标人名称）：

1、我方己仔细研究并完全理解且接受           (项目编号)            （项目名称）     标段施工招标文件的全部内容，我方愿按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到         ，工期     日历天。

2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、如我方中标，我方严格执行以下承诺：

（1）我方在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）对属于实行约谈和履约承诺项目表的项目,我方严格按照规定执行。

（5）我方在合同约定的期限内完成并移交我方全部合同工程。

（6）项目经理到岗履约承诺（请投标人认真阅读此条内容，并根据实际情况选择以下一种格式进行承诺）：

格式一：我单位承诺：我单位拟派本次投标项目的项目经理未在其他项目担任项目经理岗位，如有不实，贵单位可取消我单位中标候选人资格（中标资格），同时可向我单位进一步追偿导致招标失败、工期延误所造成的一切损失。

格式二：我单位承诺：我单位拟派本次投标项目的项目经理已在其它项目上担任项目经理岗位，如本次投标项目中标后,合同签订前,拟派本次投标项目的项目经理能够从以上项目变更至本项目，并对本次投标项目全面履约。本次投标项目中标后，拟派的项目经理在合同签订前仍无法变更至本次投标项目担任项目经理岗位，并对本次投标项目全面履约的，贵单位有权取消我单位中标资格。我单位因此原因被取消中标资格的，我单位自愿同意放弃投标保证金（若贵单位同意我单位拟派本次投标项目的项目经理依法进行变更的除外）。

（7）我方按规定需将劳务进行分包的，劳务分包合同必须附班长(含)以上成员照片、居民身份证复印件（影印件），相关人员实行挂牌上岗。

（8）我方严格按照安徽省住房城乡建设厅关于进一步做好施工现场关键岗位人员考勤考核工作的通知【建质函〔2012〕1413号】的规定履约。

（9）我方承诺在中标结果公示发布后3个工作日内，将招标代理服务费汇至招标代理机构指定账户。

（10）我单位承诺：若我单位拟派本次投标项目的项目经理在中标候选人公示期间，出现拟任其他项目的项目经理情形时（含其他项目中标候选人公示期内的第一中标候选人），贵单位有权取消我单位中标资格（我单位提供放弃其他项目第一中标候选人资格的证明材料情形除外）。

4、我方声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，我方和注册建造师无被安徽省省外的省级(含)以上人民政府行政主管部门（或安徽省省内的地市级(含)以上人民政府行政主管部门）处罚限制投标、限制承揽项目、“投标时，不予通过资格审查”的不良记录（该不良记录在有效期内），且不存在招标文件第二章“投标人须知”1.4.3条、1.4.4 条、1.4.5 条规定的任何一种情形。如有虚假或不实之处，招标人有权取消我方的中标候选人或中标人资格，且我方承担被记入不良行为记录并被限制在马鞍山市投标等后果。

5、我方承诺，我方及我方法定代表人及拟派项目经理（注册建造师）都没有行贿犯罪记录。如有虚假或不实之处，招标人有权取消我方的中标候选人或中标人资格，且我方承担被记入不良行为记录并被限制在马鞍山市投标等后果。

6、我方承诺，如对中标结果有异议，严格按照本招标文件投标人须知7.2条规定提交异议，并保证异议材料的真实性、合法性。如有不实，我方接受管理部门相关处罚。

7、                      （其他补充说明）。

8、我方将委托               同志作为本工程的注册建造师（资质为注册建造师     级）。

投标人：                     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月    日

### 四、投 标 函 附 录

| 序号 | 项 目 内 容 | 合 同 条款号 | 约 定 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履约保证金 |  | 合同价款的（ ）% |  |
| 2 | 施工准备时间 |  | 签订合同后（另行约定）天 |  |
| 3 | 误期违约金额 |  | （另行约定）元/天 |  |
| 4 | 误期赔偿费限额 |  | 合同价款（另行约定）% |  |
| 5 | 提前工期奖 |  | （另行约定）元/天 |  |
| 6 | 施工总工期 |  | （ ）日历天 |  |
| 7 | 质量标准 |  |  |  |
| 8 | 工程质量违约金最高限额 |  | （另行约定）元 |  |
| 9 | 进度款付款时间 |  | 签发月付款凭证后（另行约定）天 |  |
| 10 | 竣工结算款付款时间 |  | 签发竣工结算付款凭证后（另行约定）天 |  |
| 11 | 保修期 |  | 依据保修书约定的期限 |  |

（表格中“另行约定”为招标人与中标人签署合同时约定具体内容，投标时投标人只需在投标函附录中有另行约定的地方填写“另行约定”即可。）

### 五、施工组织设计

1.投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工（本项目如有“危大工程清单”，则应包含对危大工程清单中的分部分项工程采取的安全措施）、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬、雨季施工技术、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2.施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一   拟投入本标段的主要施工设备表

附表二   拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

附表三   劳动力计划表

附表四   计划开、竣工日期和施工进度网络图（或横道图）

附表五   施工总平面图

附表六   临时用地表

附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率（kw） | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 已使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表               单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图（或横道图）

1.投标人应递交施工进度网络图（或横道图）或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

| 用途 | 面积（平方米） | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

### 六、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

### 七、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附：

（1）投标人简介

（2）企业法人营业执照复印件（影印件）

（3）企业资质证书复印件（影印件）或电子资质证书

（4）企业安全生产许可证复印件（影印件）

（5）有效的注册建造师注册证书复印件（影印件）

（三）类似项目情况表

（每张表格只填写一个项目，并标明序号）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

附：具体要求见投标人须知前附表。

### 八、招标文件规定和投标人认为需要提供的其他材料

（一）联合体协议书（不适用）

（若招标文件允许联合体投标，并且投标人组成了联合体投标的，须提交联合体协议书）

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成      （联合体名称）联合体，共同参加      （项目名称）     标段施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议:

1.       （某成员单位名称）为         （联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式   份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

成员一名称：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

成员二名称：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

年    月

（二）投标保证金材料（不适用）

1、如采用投标人须知前附表中第一类形式的投标担保，投标人应在此提供企业基本账户开户许可证（或投标企业基本账户开户银行的基本存款账户信息）复印件(影印件)，并按格式承诺真实有效。

2、如采用投标人须知前附表中第二类形式的投标担保，投标人应在此提供基本账户开户许可证（或投标企业基本账户开户银行的基本存款账户信息）复印件(影印件) ，并按格式承诺真实有效。同时将纸质银行保函扫描件(或影印件)提供在投标文件中，格式见投标保证金银行保函格式。

3、如采用投标人须知前附表中第三类电子保函形式， 系统自动抓取电子保函信息，投标文件中无需提供相关材料。

投标保证金银行保函格式

投标人（即“申请人”）：

地址：

招标人（即“受益人”）：

地址：

开立人（出函银行）：

地址：

致：（招标人名称）

我方（即“开立人”）已获得通知，本保函投标人已响应

贵方于    年   月   日就                            （以下简称“本项目”）发出的招标文件，并已向招标人提交了投标文件（即“基础交易”）。

一、我方理解根据招标条件，投标人必须提交一份投标保函（以下简称“本保函”），以担保投标人诚信履行其在上述基础交易中承担的投标人义务。鉴此，应投标人要求，我方在此同意向贵方出具此投标保函，本保函担保金额最高不超过人民币（大写）      元（¥       ）。

二、我方在投标人发生以下情形时承担保证担保责任：

（1）投标人在开标后和投标有效期满之前撤销投标的；

（2）投标人在收到中标通知后，不能或拒绝在中标通知书规定的时间内与贵方签订合同；

（3）投标人在与贵方签订合同后，未在规定的时间内提交符合招标文件要求的履约担保；

（4）投标人违反招标文件规定的其他情形。

三、本保函为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。本保函有效期自开立之日起至投标有效期届满之日后的    日。投标有效期延长的，本保函有效期相应顺延，最迟不超过    年    月    日。

四、我方承诺，在收到招标人发来的书面付款通知后的    日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反招投标文件规定的义务内容和具体条款；

（4）声明不存在招标文件规定或我国法律规定免除申请人或我方支付责任的情形；

（5）书面付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：           。

招标人发出的书面付款通知应由其为鉴明招标人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、招标人应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论招标人是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国     。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开 立 人（出函银行）：                                （公章）

法定代表人（或授权代表）（出函银行） ：               （签字或签章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：      年      月   日

注：若采用纸质银行保函的，投标文件中需要提供投标保证金纸质银行保函复印件（或影印件），纸质银行保函格式应符合招标文件要求，否则评委会不予认可。

（三）其他资料(如有)

（项目名称）          标段施工招标

投  标  文  件

(商务标)

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

年     月     日

目  录

（1）投标报价说明；

（2）投标总价；

（3）单项工程投标报价汇总表；

（4）单位工程投标报价汇总表；

（5）（一）分部分项工程量清单计价表；

（5）（二）分部分项工程量清单综合单价分析表；

（6）措施项目清单与计价表；

（7）不可竞争项目清单与计价表；

（8）其他项目清单与计价汇总表；

（9）税金计价表；

（10）承包人提供材料（工程设备）一览表；

（11）投标报价需要的其他资料。

### 一、投标报价说明

1.本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。

2.本工程量清单报价表中所填入的投标报价，应包括各单位工程分部分项工程计价表中的人工费、材料设备费、机械费、综合费（管理费、利润、风险费及政策性文件规定费用等）、措施项目费、其他项目费、不可竞争性费用、税金等所有费用。

3.报价时各投标人综合考虑措施项目，措施项目费由投标人自行报价，投标人应根据招标人提供的措施项目（详见招标人提供的措施项目清单与计价表）进行措施费的报价，并可以结合本工程特点、现场条件、企业自身情况，在招标人提供的措施项目清单与计价表的基础上增加措施项目并报价。

4.其他项目清单与计价表中所填入的其他项目报价是指除各单位工程分部分项工程计价表和措施项目清单与计价表以外的费用，投标人应根据招标人提出要求所发生的费用报价（注：暂列金额、暂估价按本项目的评标办法规定报价）。

5.本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。

6.本报价的币种为    人民币           。

7.投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

### 二、投 标 总 价

招标人：

工程名称：

投标总价：（小写）：

（大写）：

投  标  人：                                              （盖单位公章）

法定代表人：                                             （签字或盖章）

编  制  人：                        （造价人员签字并盖专用章）

编制时间：

### 三、单项工程投标报价汇总表

工程名称：                                              第  页共  页

| 序 号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中：（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 不可竞争费 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

### 四、单位工程投标报价汇总表

工程名称：                                         第  页  共  页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:材料、设备暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 1.1 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |
| 3 | 不可竞争费 |  |  |
| 3.1 | 安全文明施工费 |  |  |
| 3.2 | 环境保护税 |  |  |
| 4 | 其他项目费 |  |  |
| 4.1 | 暂列金额 |  |  |
| 4.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 4.3 | 计日工 |  |  |
| 4.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
| 工程造价=1+2+3+4+5 |  |  |  |

### 五、（一）分部分项工程量清单计价表

工程名称：                                               第  页  共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价 |

### 五、（二）分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：                    　　　　　　　标段：                    　第  页    共  页

| 项目编码 |  |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额 编码 |  | 定额项目名称 |  | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料费 |  |  | 机械费 | 综合费 | 人工费 |  |  | 材料费 |  |  | 机械费 |  |  | 综合费 |  |
| 人工单价 |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （ ）元／工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价（元） |  |  |  |  | 暂估合价（元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |

### 六、措施项目清单与计价表

工程名称：                       　标段：              　　　　　　第  页共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 夜间施工增加费 |  |  |  |
| 2 |  | 二次搬运费 |  |  |  |
| 3 |  | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |
| 4 |  | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |
| 5 |  | 工程定位复测费 |  |  |  |
| 6 |  | 临时保护设施费 |  |  |  |
| 7 |  | 赶工措施费 |  |  |  |
| 8 |  | 其他措施项目费 |  |  |  |
| 合 计 |  |  | —— | —— |  |

注：本“措施项目清单与计价表”为书面投标文件格式，电子投标文件无“合计行”内容，不作无效标处理。

### 七、不可竞争项目清单与计价表

工程名称：                       　标段：              　　　　　　第  页共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 环境保护费 |  |  |  |
| 2 |  | 文明施工费 |  |  |  |
| 3 |  | 安全施工费 |  |  |  |
| 4 |  | 临时设施费 |  |  |  |
| 5 |  | 环境保护税 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

### 八、其他项目清单与计价汇总表

工程名称：                       　标段：              　　　　　　第  页共  页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |
| 3 | 计日工 |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |
| 合 计 |  |  |

### 九、税金计价表

工程名称：                       　标段：              　　　　　　第  页共  页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

### 十、承包人提供材料（工程设备）一览表

工程名称：                       　标段：              　　　　　　第  页共  页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | 风险系数（%） | 基准单价（元） | 投标单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 十一、投标报价需要的其他资料

承诺书

致：______________(招标人名称)

我公司在此郑重承诺：

1、对合同条件的承诺：承认并接受贵方《招标文件》的要求和合同条件的约束；

2、工期承诺：如果中标，我司保证在接到开工通知后，在规定时间内开工，并保证按合同工期、节点要求完成全部工程施工；

3、工程质量承诺：保证按照招标文件的.技术要求和质量要求进行施工，确保工程验收合格并达到优良工程标准；

4、安全文明施工承诺：严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》等法律法规，确保无重大责任事故发生。

5、交完整有效的结算资料；

6、支付民工工资承诺：建立民工名册，每月按时公示民工工资发放情况，接受劳动保障部门及贵司的监督核查，确保民工工资能够按时足额发放；

7、保修承诺：我司承诺在合同规定的保修期内，对本工程的任何质量缺陷及由此造成的后果负责并按合同约定及时履行保修义务。

承诺人：               （盖单位公章）

日期：    年    月    日